Приложение к Паспорту доступности объекта и услуг № 1 Дата формирования «18» декабря 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования УТВЕРЖДАЮ

 Заведующий МАДОУ №3

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гончарова Н.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуварикова Т.В.

«\_ \_\_» 20\_\_г. Приказ от «18» декабря 2017 г. №322

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности**

**для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3»**

*Наименование объекта*

***652560, Россия, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28***

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование мероприятий***(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона**№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)* | **Категории МГН**(буквенное обозначение) | **Срок исполнения** (и этап работы\*) | **Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источникфинансирования) | **Примечание***(дата**контроля и результат)* |
| **I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии стребованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | Не требуется(3 этап) |  | Не требуется |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитальногоремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | Не требуется(3 этап) |  | Не требуется |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в томчисле к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | 2025 г(2 этап) |  | 2025 г |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы:Оборудовать приставные мини пандусы бордюрные; | К; Он; | 2020 г | Внебюджетные средства | 2020 г |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации:Информационный стенд;Знак «Парковка для инвалидов» и трафарет для отрисовки (нанесения) знака стоянки для инвалидов на поверхности покрытия;Информационно-тактильный знак;Информационное табло с номером телефона; | Все категории | 2020 г2020 г2018 г2018 г | Внебюджетные средстваСогласование с администрацией ПГО и ГИБДД (бюджет ПГО);Внебюджетные средстваВнебюджетные средства | 2020 г |
| 3.2 | **По входу в здание** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы:Противоскользящие накладки на ступени (контрастные); | Все категории | 2018 г | Внебюджетные средства |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации:Установка специальной тактильной кнопкой вызова с домофоном;Доводчик, задерживающий закрывание дверей; Грязезащитное покрытие с квадратными, ромбовиднымиячейками;Телескопический пандус на запасной пожарной лестнице;Информационное табло;Тактильные указатели (дорожные, напольные);Самоклеящаяся контрастная полоса на ступени (цветовое и/или фактурное выделение);Индукционная система переносная; | Все категории | 2025 г2020 г2018 г2030 г2020 г2018 г2018 г2025 г | Внебюджетные средства;Внебюджетные средства;Собственные средства МАДОУ №3;Бюджет ПГО;Внебюджетные средства;Внебюджетные средства;Собственные средства МАДОУ №3;Внебюджетные средства | 2025 г |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:«Минипандус» двусторонний; | КО-н | 2020 г | Внебюджетные средства | 2020 г |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации:«Минипандус» приставной;Тактильные указатели (дорожные, напольные); | КО-нС | 2020 г2018 г | Внебюджетные средства;Внебюджетные средства | 2020 г |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации:Установка специальной тактильной кнопкой вызова с домофоном;«Минипандус» приставной;Тактильные указатели (напольные); | КО-нСГ | 2020 г2020 г2018 г | Внебюджетные средства;Внебюджетные средства;Внебюджетные средства | 2020 г |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы:Установка локтевого специализированного смесителя (с длинной ручкой);Установка поручней для раковины, рядом с унитазом. | КО-нО-вС | 2020 г2025 г | Собственные средства МАДОУ №3;Собственные средства МАДОУ №3 | 2025 г |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации:Локтевой специализированный смеситель (с длинной ручкой);Поручень для раковины;Поручень стационарный со стороны стены и поручень откидной со стороны свободного пространства рядом с унитазом;Тактильные указатели (дорожные, напольные); | КО-нО-вС | 2020 г2025 г2025 г2018 г | Собственные средства МАДОУ №3;Собственные средства МАДОУ №3;Собственные средства МАДОУ №3;Внебюджетные средства | 2025 г |
| 3.6 | **По системе информации -**обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | 2020 г | Внебюджетные средства | 2020 г |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2018 – 2025 г | Внебюджетные средства | 2020 г,2025 г |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, атакже надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечнымшрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2025 г | Собственные средства МАДОУ №3; | 2025 г |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организациядля нее места ожидания | С | 2030 г | Согласование | 2030 г |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях иэвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2018 – 2025 г | Собственные средства МАДОУ №3; | 2025 г |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  | Внебюджетные средства |  |
| **3.7** | **По путям движения к объекту** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличииадаптированного транспорта к объекту | Все категории |  (1 этап) | Транспорт не предусмотрен | Не предусмотрен |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирскогоТранспорта- Согласование с Администрацией ПГО и ГИБДД и установка дорожного знака и дорожной разметки пешеходного перехода по ул Шукшина, 28;- Согласование с Администрацией ПГО и ГИБДД и оборудование автопарковки на территории, прилегающей территории МАДОУ №3;- Согласование с Администрацией ПГО и ГИБДД и оборудование автопарковки для инвалидов на территории, прилегающей территории МАДОУ №3;- установление бордюрного пандуса со стороны ул. Шукшина на территорию МАДОУ №3; | Все категории | 2020 г(1 этап)2020 г2025 г2025 г2025 г | Согласование с Администрацией ПГО и ГИБДД (бюджет ПГО) | 2025 г |
| **II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ** |
| **1\*\*** | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения (К, О, С) | КОС | 2020 г | Журнал инструктажей, 2018 г | 2020 г |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказанияпомощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 2018 г(1 этап) | «Политика МАДОУ № 3 в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» приказ от 18.12.2017 № 322.1«Паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН», приказ 18.12.2017 № 322 | 2018 г |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретныхзадач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | 2018 г(1 этап) | «Утверждение инструкций персонала конкретныхзадач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)», Приказ от 18.12.2017 № 322.3 | 2018 г |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персоналапо вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 2018 г(1 этап) | Приказ от 09.01.2018 № 12 | 2018 г |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап)2018 г |  | 2018 г |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (2 этап)2025 г |  | 2025 г |
| **2.** | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому) |  | (1 этап) |  | Не предусмотрена |
| **3.** | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате** |  | (1 этап) |  | Не предусмотрена |
| **4.** | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации осостоянии доступности объекта и услуг | Все категории | (1 этап)2018  | Приказ от 18.12.2017 г № 322 | 2018 г |

*\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*

*\*\* - мероприятия, указанные* ***в п. 3 раздела I*** *(при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов)* ***и в п. 1 раздела II,*** *подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов*

**СОГЛАСОВАНО**

**Представитель общественного объединения инвалидов**

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

*Название организации*

 **( )**

*Фамилия, Имя, Отчество*

*Координаты для связи*

**Дата согласования « » 20 г.**

*\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*